## Slide 1: Geração de Dataset de Poses de Braço Robótico
Coordenador do Grupo: Prof. Alisson Ássis Cardoso
Grupo/Eixo Temático: Navegação Autônoma / Robótica
Data: 28/08/2026

## Slide 2: Objetivo

## Slide 3: Atividades Realizadas
MoveIt 2 configurado pelo Setup Assistant: grupos, matriz de auto-colisão e cinemática validados no braço de 5 juntas.
Renderização migrada de software para GPU (ogre2), o que viabilizou gerar dezenas de GB em uma noite.
Estúdio com duas câmeras em 1920x1080 capturando RGB, profundidade e segmentação a cada pose.
Status Atual: dataset concluído com 60.000 imagens em 10.000 poses, somando 42 GB anotados em JSON e CSV.

## Slide 4: Atividades Realizadas

## Slide 5: Problemas Enfrentados
Gargalo de GPU: causa raiz e correção
Usuário fora do grupo render, sem acesso a /dev/dri/renderD128. A renderização caía para software e o Ogre2 abortava.
Configuração do MoveIt: seis defeitos
Tag de colisão no singular, auto-colisão da garra e mapeamento errado de controladores impediam planejar e executar.
Volume de dados
Com a GPU liberada as 10.000 poses saem em uma noite, e o SSD NVMe absorve os 42 GB gerados.

## Slide 6: Problemas Enfrentados

## Slide 7: Próximos Passos
Treinamento do Modelo
Alimentar o modelo de Visão Computacional com as 60.000 imagens anotadas para treinar a detecção de pose.
Validação em Hardware
Medir a transferência do modelo treinado em simulação para o braço físico.